**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | 周例会 | | | | |
| **会议时间** | 2016-10-31 | **地点** | 二楼会议室 | | |
| **召开部门** | 研发部 | **主讲人** | 刘永柏 | 记录人 | 张敏 |
| **出席人** | 刘永柏，徐琳金，张敏，姜凌锋，郭双双，王罕 | | | | |
| 会议内容：   1. 烟台市局项目：总体规划到明年4月底完成：前期需求分析、概要设计、界面设计开发在12月30号之前初步完成，明年一月份正式开发，3月底系统测试，4月15号完成。 2. 三亚项目：设备未到暂时无法调试。 3. 燕潮站（蓬莱）：系统设计加电脑屏幕，数采按照上次进度进行，预处理系统尽快完善。 4. 软件：烟台海域综合系统11月1号开始计划到明年4月15号部署。在12月10号前写完需求说明书+需求分析说明书。12月10号-12月30号做界面开发，布局修改。1月份开发，3月底系统测试，4月15号完成。 | | | | | |

**发布人：张敏 编号：022**