**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | 船载浮标测量系统会议记录 | | | | |
| **会议时间** | 2016-08-08 | **地点** | 二楼会议室 | | |
| **召开部门** | 研发部 | **主讲人** | 刘永柏 | 记录人 | 张敏 |
| **出席人** | 刘永柏，徐琳金，张敏，姜凌锋，郭双双，王罕 | | | | |
| 会议内容：   1. 周二刘永柏出大数据平台需求说明书。 2. 用一周的时间，张敏郭双双出大数据平台的需求分析说明书。 3. 准备项目：张敏出PC端界面设计效果图；郭双双出手机端界面效果图。 4. 这周末徐琳金出Hadoop整体结构框架计划书。 5. 姜凌锋: A: 水产养殖 接4～20ma转RS485接口 A/D转换器进行集成测试，采用滑动变阻器改变电阻大小进一步精确测试。B: in-suit设备流通池制作 气象支架拉杆制作。 6. 给王罕开放相关文档、邮件服务器等权限，熟悉CR1000工作原理。 7. Pentair技术研讨会后，做部门内部总结，指出工作学习方向。 | | | | | |

**发布人：张敏 编号：022**