# 1、莱州明波水产项目 刘鑫

## （1）围网项目

工作内容：

界面用户化 2天

数据转接 1天

## 海洋牧场项目

功能增加；

界面用户化；

数据对接3天；

# 2、铁力项目 孙丽青

数据联调：7人天

功能优化：7人天

# 上海飞机厂项目 徐琳金 *8人天*

数据对接；1人天

界面用户化；6人天

1. 后台系统站点图片档案上传功能 1人天
2. 前台系统站点图片档案展示功能 1人天
3. 前台系统,月报生成功能. 2 人天
4. 前台首页及实时数据界面优化 2人天

系统部署: 1人天

# 4、平罗水站 徐琳金 *15人天*

数据对接；2 人天

界面用户化； 12 人天

1. 实现远程控制功能 5人天
2. 对区域流域进行管理 1人天
3. 去除明文密码,对某个站点浓度进行时段对比,进行同期对比并统计主要污染指标超标倍数 2人天
4. 报警管理中邮件发送+短信发送 2人天
5. 综合面板,流域水质沿程变化 2人天

系统部署: 1人天

# 冷链物流项目 刘鑫

数据对接；

功能优化；

界面用户化；

手机app（android版）界面优化；

api接口追加及测试；

# 智能运维平台项目 孙丽青

系统搭建；

代码编写；（系统新增超级管理员身份，需要所有的功能模块添加身份校验并查看所有公司的数据）

系统测试；

开发文档整理、归档；

手机混合模式开发，测试；

**智能运维平台项目时间安排开发明细**(新增超级管理员权限，能看到所有公司数据信息，所有功能根据此权限功能进行修改开发)

2018.10.08—2018.10.12（孙丽青）

平台架构搭建，数据库表个别添加、修改，上传svn进行代码管理

2018.10.15—2018.11.15（孙丽青）

登陆、数值监测、模拟量指标历史、数字量历史、报警事项、登陆日志、监视区地图维护、监视点地图维护，任务管理、数据库修改

2018.10.15—2018.11.15（刘鑫）

通讯管理、公司信息维护、档案参数、监视区维护、实时曲线、RTU状态、通道状态、监测指标分析、监测指标年度分析、数字量报表、产品统计、故障率统计功能开发、数据库修改

2018.10.15-2018.11.15（徐琳金）

地图监测（动态库实时位置）、系统参数、监视点统计报表、权限管理、首页维护功能、rtu事项、通道事项、用户自定义、模拟量监测报表、功能调试、知识库、

2018.11.15—2018.11.30（孙丽青）

历史任务、任务统计分析、维护记录管理、编写测试用例

2018.11.15—2018.11.30（刘鑫）

实时运维功能、维护对象、故障统计

2018.11.15—2018.11.30（徐琳金）

维护事项管理、维护方案管理、设备时空分布统计，

2018.12.01—2018.12.30（孙丽青、刘鑫、王妍文、徐琳金、王涛）

进行电脑端、手机端三轮测试，bug提交禅道，解决bug

前端工作：

手机app混合模式开发（11.30日完成）：（王妍文）

电脑端样式优化及新页面开发（11.30日完成）：（王涛）